Администрация города Щигры

Курской области

П о с т а н о в л е н и е

от  07.04.2025  № 113  
О внесении изменений в постановление администрации

города Щигры Курской области от 03.06.2019№210

(ред. от 23.12.2024) «Об утверждении муниципальной


программы «Формирование современной городской

среды на территории города Щигры Курской области 

на 2018-2030 годы»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

Администрация города Щигры Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Внести в постановление администрации города Щигры от 03.06.2019 №210 (ред. от 23.12.2024) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Щигры Курской области на 2018-2030 годы» следующие изменения: 

         1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» слова «Показатель по реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства» исключить.

1.2. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований Программы»: 
-слова «2025 год - 1000 тыс. руб.- за счет средств бюджета города Щигры Курской области» заменить словами «2025 год –7009,562 тыс. руб. в том числе: 

5 410,562 тыс. руб. - за счет средств федерального и областного бюджетов;

1599,000 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Щигры Курской области»;

-слова «Финансирование благоустройства дворовых территорий 2026 год- 0 тыс. руб.;

Финансирование благоустройства дворовых территорий 2027 год- 0 тыс. руб.;» заменить словами «Финансирование благоустройства дворовых территорий 2026 год- 500 тыс. руб.- за счет средств бюджета города Щигры Курской области;
Финансирование благоустройства дворовых территорий 2027 год- 500 тыс. руб. за счет средств бюджета города Щигры Курской области»;

-слова «Финансирование благоустройства общественных территорий 2025 год -1000 тыс. руб.;

Финансирование благоустройства общественных территорий 2026 год -1000 тыс. руб.;

Финансирование благоустройства общественных территорий 2027 год -1000 тыс. руб.;» заменить словами «Финансирование благоустройства общественных территорий 2025 год -7009,562 тыс. руб. в том числе:

5410,562 тыс. руб. – за счет средств федерального и областного бюджетов;

1599,000 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Щигры Курской области;
Финансирование благоустройства общественных территорий 2026 год -500 тыс. руб.-за счет средств бюджета города Щигры Курской области;

Финансирование благоустройства общественных территорий 2027 год -500 тыс. руб.- за счет средств бюджета города Щигры Курской области».

1.3 В разделе «3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений»:

- пункт 8 исключить;

-показатель 8 «Показатель реализации муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства» исключить.
1.4. Приложения №1, №3, №4, №5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Щигры Курской области на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
          2.Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования «город Щигры» Курской области (адрес Web-сайта: https://gshigry.gosuslugi.ru) в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Щигры Курской области              А.М. Карапетян.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава города Щигры 
                                                                С.А. Черников

Приложение № 1

 к муниципальной программе 

 «Формирование современной

 городской среды на территории

 города Щигры Курской области
 на 2018-2030 годы»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Щигры Курской области»

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. из​мере ния
	Значения показателей

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	   9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды в Курской области» на 2018-2030 годы

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий


	Ед.
	6
	8
	3
	1
	1
	1
	
	
	8
	6
	10
	9
	7

	2
	Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.).
	Ед.
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	2
	3
	2
	2
	
	
	

	3
	Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;
	Ед.
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество проведенных восстановительные работы
	Ед.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Ед.
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Значение индекса качества городской среды
	
	
	
	
	
	218
	221
	224
	225
	225
	225
	225
	225
	225

	7
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды
	
	
	
	
	
	20
	25
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	8
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий Программы
	
	
	
	
	
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	90


     Приложение № 3

 к муниципальной программе 

 «Формирование современной

 городской среды на территории

 города Щигры Курской области

  на 2018-2030 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Щигры Курской области на 2018-20230 годы»

	
	Основное мероприятие
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Расходы, (тыс. руб.) годы

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	Муниципальная програм ма  
	Формирова ние современ ной городской среды в городе Щигры Курской области
	Отдел жилищно-коммуна льного хозяйства администрации города Щигры
	Всего
	7 151,776
	9 612,113
	10214,038
	65123,754
	5 623,92896
	5728,887
	82 955,549
	7009,562
	1000
	1520, 301
	0

	
	
	
	Федера льный, област ной бюдже ты
	6439,199
	8904,531

	9278,437
	61679,994
	5213,24796
	5028,887
	78 450,313
	5410,562
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	712,577
	707,582
	932,601
	3443,760
	410,681
	700,0
	4 505,236
	1599,000
	1000
	1520, 301
	00

	Основ ное меропри тие 1
	Благоустройство дворовых территорий города Щигры Курской области
	Отдел жилищно-коммуна льного хозяйства администрации города Щигры
	Всего
	5 198,790
	2859,652
	2070,693
	315,582
	1001,01510
	1343,47048
	0
	0
	500
	500
	0

	
	
	
	Федера льный, област ной бюдже ты
	4680,80145
	2649,14279
	1880,27341
	295,05243
	898,76239
	1255,66952
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	517,98855
	210,50921

	190,41959
	20,52957
	102,25271
	87,80096
	0
	0
	500
	500
	0

	Мероп риятие 1.1
	Благоустройство дворовых территорий города Щигры Курской области
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Щигры
	Всего
	4885,396
	2 709,652


	2020,693
	265,582
	818,01194
	1176,47048
	0
	0
	500
	500
	0

	
	
	
	Федера льный, област ной бюдже ты
	4398,63288
	2 510,18483
	1880,27341
	248,30508
	763,43639
	1099,58361
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	486,76312
	199,46717
	140,41959
	17,27692
	54,57555
	76,88687
	0
	0
	500
	500
	0

	Меро приятие 1.2.
	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Щигры
	Всего
	313,394
	150,00


	50,0
	50,0
	183,00306
	167,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Федера льный, област ной бюдже ты
	282,16857
	138,95796
	0
	46,74735


	135,32599
	156,08591
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	31,22543
	11,04204
	50,0
	3,25265


	47677,17
	10,91409
	0
	0
	0
	0
	0

	Основ ное мероприятие 2
	Благоустройство территории общего пользования города Щигры Курской области
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Щигры
	Всего
	1 952,986
	6 702,461
	7360,291
	5208,172
	4622,91386
	4385,41652
	4 940,454
	7009,562
	500
	1020,301
	0

	
	
	
	Федера льный, област ной бюдже ты
	1758,39755
	6255,38821
	6662,71659
	4784,94157
	4314,48557
	3773,21748
	4 589,089
	5410,562
	500
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	194,58845
	497,07279
	697,57441
	423,23043
	308,42829
	612,19904
	351,365
	1599,000
	500
	1020,301
	0

	Мероприятие 2.1
	Благоустройство территории общего пользования города Щигры Курской области
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Щигры
	Всего
	1 800,100
	5857,790
	7105,29303
	5017,875
	4452,91386
	3737,05452
	4 940,454
	5830,456
	500
	1020,301
	0

	
	
	
	Федера льный, област ной бюдже ты
	1620,74457
	5426,57714
	6611,54047
	4691,44688
	4155,82751
	3492,83864
	4 589,089
	5410,562
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	179,35543
	431,21286

	493,75256
	326,42812
	297,08635
	244,23088
	351,365
	419, 894
	500
	1020,301
	0

	Основное мероприятие 2.2
	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство территории

общего пользования
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Щигры
	Всего
	152,886
	894,671
	254,99797
	190,297
	170,000
	648,362
	0
	1179,106

	0

	0

	0



	
	
	
	Федера льный,  

Област ной бюджет
	137,65298
	828,81107
	51,17612
	93,49469


	158,65806
	280,39385
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Мест ный бюджет
	15,23302
	65,85993
	203,82185
	96,80231


	11,34194
	367,968 15
	0
	1179,106
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3
	Увековечение памяти погибших на территории города Щигры  при защите Отечества на 2020-2025 годы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Щигры
	Всего
	0
	0
	783,054
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Федера льный,  

Област ной бюджет
	0
	0
	735,447
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Мест ный бюджет
	0
	0
	47,607
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4
	Реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Щигры
	Всего
	
	
	
	59600
	0
	0
	78 015,095
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Федера льный,  

Област ной бюджет
	
	
	
	56600
	0
	
	73 861,224
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Мест ный бюджет
	
	
	
	3000
	0
	0
	4 153, 871
	0
	0
	0
	0


Приложение № 4

к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды на территории

города Щигры Курской области 

на 2018-2030 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов

дворовые территории, которых отобраны и подлежат благоустройству
	№ п/п
	Наименование МО
	Адрес МКД

	2018 год

	1. 
	г. Щигры
	Дзержинского,13а

	2. 
	г. Щигры
	Красная,22

	3. 
	г. Щигры
	Дзержинского,13

	4. 
	г. Щигры
	Новая Курская,24а

	5. 
	г. Щигры
	Луначарского,17

	6. 
	г. Щигры
	Луначарского,15

	7. 
	г. Щигры
	Макарова,5

	8. 
	г. Щигры
	Макарова,4

	9. 
	г. Щигры
	Мира,32

	2019 год

	10. 
	г. Щигры
	Черняховского,50

	11. 
	г. Щигры
	Шкрылева,14

	12. 
	г. Щигры
	Шкрылева,9

	13. 
	г. Щигры
	Шкрылева,11

	14. 
	г. Щигры
	Большевиков,4

	15. 
	г. Щигры
	Большевиков, д.2а

	16. 
	г. Щигры
	Красная,6

	17. 
	г. Щигры
	Красная,8

	2020 год

	18. 
	г. Щигры
	Новая Курская,24д

	19. 
	г. Щигры
	Новая Курская,26а

	20. 
	г. Щигры
	Красная,31

	2021 год

	21. 
	г. Щигры
	Новая Курская,26а

	2022 год

	22. 
	г. Щигры
	Дзержинского,14

	2023 год

	23. 
	г. Щигры
	Большевиков,3

	2024 год

	
	
	

	2025 год

	
	
	

	2026 год

	24. 
	г. Щигры
	Большевиков,36

	25. 
	г. Щигры
	Комсомольская,17

	26. 
	г. Щигры
	Октябрьская,25

	27. 
	г. Щигры
	Пушкина,87

	28. 
	г. Щигры
	Черняховского,9

	29. 
	г. Щигры
	Черняховского,25 

	30. 
	г. Щигры
	Курская,3

	31. 
	г. Щигры
	Курская,1

	2027 год

	32. 
	г. Щигры
	Новая Курская,24г

	33. 
	г. Щигры
	Красная,24

	34. 
	г. Щигры
	Красная,42

	35. 
	г. Щигры
	Красная,48

	36. 
	г. Щигры
	Крупской,26

	37. 
	г. Щигры
	Комсомольская 5

	2028 год

	38. 
	г. Щигры
	Большевиков,5

	39. 
	г. Щигры
	Большевиков,7

	40. 
	г. Щигры
	Большевиков,9

	41. 
	г. Щигры
	Большевиков,12

	42. 
	г. Щигры
	Большевиков,26

	43. 
	г. Щигры
	Луначарского,6

	44. 
	г. Щигры
	Черняховского,29

	45. 
	г. Щигры
	Ленина,28

	46. 
	г. Щигры
	Ленина,35

	47. 
	г. Щигры
	Ленина,37

	2029 год

	48. 
	г. Щигры
	Лазарева,2

	49. 
	г. Щигры
	Октябрьская,8

	50. 
	г. Щигры
	Октябрьская,91

	51. 
	г. Щигры
	Октябрьская,97

	52. 
	г. Щигры
	Октябрьская,99

	53. 
	г. Щигры
	Октябрьская,101

	54. 
	г. Щигры
	Октябрьская,101а

	55. 
	г. Щигры
	Октябрьская,105

	56. 
	г. Щигры
	Октябрьская,109

	2030 год

	57. 
	г. Щигры
	Плеханова,17

	58. 
	г. Щигры
	Чапаева,3

	59. 
	г. Щигры
	Чапаева,5

	60. 
	г. Щигры
	Чапаева,6

	61. 
	г. Щигры
	Чапаева,7

	62. 
	г. Щигры
	Лазарева,7б

	63. 
	г. Щигры
	Красная,33


Приложение № 5

к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды на территории

города Щигры Курской области

на 2018-2030 годы»

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2030 годы

	№ п/п
	Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству
	Виды планируемых работ

	2018 год

	1
	Набережная городского пруда
	Благоустройство территории общего пользования, расположенной по ул. Черняховского (район городского пруда) г. Щигры Курской области (I этап строительства)

	2019 год

	1
	Набережная городского пруда
	Благоустройство территории общего пользования, расположенной по ул. Черняховского (район городского пруда) г. Щигры Курской области (II этап строительства)

	2
	Парк культуры и отдыха
	Благоустройство территории городского парка в г. Щигры Курской области

	2020 год

	1
	Сквер на  ул. Луначарского
	Благоустройство территории по ул. Луначарского (сквер) в г. Щигры Курской области

	2
	Улица Плеханова, д.17
	Благоустройство территории ул. Плеханова («Любимый двор») в г. Щигры Курской области

	3
	Городской пляж
	Благоустройство пляжа

	2021 год

	1
	Сквер по ул. Ленина
	Благоустройство территории «Сквер ул. Ленина в г. Щигры Курской области»

	2
	Набережная городского пруда
	Благоустройство территории общего пользования, расположенной по ул. Черняховского (район городского пруда) г. Щигры Курской области (III этап -топиарные фигуры)

	2022 год

	1
	Улица Лермонтова
	Благоустройство территории прилегающей к многоквартирным домам ул. Лермонтова д.9, д.11, д.13 и ул. Чапаева, д.4, д.4а, д.4б

	2023 год

	1
	 Улица Октябрьская
	Благоустройство общественной территории по адресу: Курская область, г. Щигры, ул.  Октябрьская 

	2024 год

	1
	Улица Маяковского
	Благоустройство общественной территории кладбища по адресу:  Курская область, г. Щигры, ул. Маяковского

	2
	Улица Лермонтова
	Благоустройство территории прилегающей к многоквартирным домам ул. Лермонтова д.9, д.11, д.13 и ул. Чапаева, д.4, д.4а, д.4б (II этап -спортивное оборудование-воркауты)

	2025 год

	1
	Улица Карла Маркса
	Благоустройство общественной территории кладбища по адресу:  Курская область, г. Щигры, ул. Карла Маркса «Старогородское»  

	2
	Площадь Победы
	Благоустройство общественной территории (I этап-установка интерактивного киоска, II этап- установка артобъекта фотозона,  III  этап- установка МАФ)

	3
	Свято-Троицкая площадь
	Благоустройство общественной территории (I этап и II этап установка МАФ)

	2026 год

	1
	Парк культуры и отдыха
	Благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в г. Щигры Курской области (II этап)

	2
	 Улица Октябрьская
	Благоустройство общественной территории по адресу: Курская область, г. Щигры, ул.  Октябрьская (II этап)

	2027 год

	1
	Парк культуры и отдыха
	Благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в г. Щигры Курской области (III этап)

	2
	Сквер по ул. Красная
	Благоустройство сквера «Матери и ребенка»

	2028 год

	
	
	

	2029 год

	
	
	

	                                                          2030 год

	
	
	


